💅

GlowBook

Plataforma SaaS para Salões de Beleza

Especificação Técnica — MVP v1.0

Maio de 2026  •  Documento Confidencial

# 1. Visão Geral do Produto

O GlowBook é uma plataforma SaaS (Software as a Service) de agendamento e gestão para salões de beleza. O produto é vendido diretamente para donas de salão (B2B), que disponibilizam um site white-label para suas clientes (B2C) realizarem agendamentos online de forma autônoma.

A proposta de valor central resolve dois problemas simultâneos:

- Para a dona do salão: centraliza agenda, reduz no-show via lembretes automáticos, elimina agendamentos por WhatsApp manual e entrega dados de gestão.

- Para a cliente: experiência de agendamento rápida, catálogo de preços personalizado pelo tipo/tamanho de cabelo e confirmações automáticas.

## 1.1 Posicionamento de Mercado

Sistemas de agendamento para barbearias e salões já existem no Brasil (ex.: Booksy, iSaloni, Trinks), porém com foco genérico. O GlowBook se diferencia ao combinar:

- Catálogo dinâmico por perfil capilar (tipo + tamanho do cabelo)

- Automação de recompra via WhatsApp (ex.: lembrete de progressiva após 60 dias)

- Opção de atendimento humanizado para clientes que preferem consultar antes de agendar

- Notificações em tempo real para a dona do salão via WhatsApp

Viabilidade de mercado: Alta. O Brasil possui mais de 1 milhão de salões de beleza registrados (SEBRAE), setor com baixíssima digitalização. Modelo de receita recorrente (mensalidade) com custo de aquisição baixo via tráfego pago e indicações.

# 2. Personas e Jornadas

## 2.1 Persona — Dona do Salão (Administradora)

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| Nome fictício | Cláudia, 35 anos — proprietária de salão médio porte |
| Dor principal | Perde tempo no WhatsApp confirmando horários e esquece de lembrar clientes |
| Motivação | Quer profissionalizar o negócio sem contratar recepcionista |
| Acesso | Smartphone e computador. Usa WhatsApp Business todos os dias |
| Objetivo no produto | Ver agenda clara, receber aviso de novos agendamentos e disparar lembretes automáticos |

## 2.2 Persona — Cliente do Salão (Usuária Final)

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| Nome fictício | Mariana, 28 anos — cliente recorrente do salão |
| Dor principal | Tem que mandar mensagem e esperar resposta para saber horários disponíveis |
| Motivação | Quer agendar em 2 minutos, qualquer hora do dia, sem depender de atendente |
| Acesso | Predominantemente mobile (smartphone) |
| Objetivo no produto | Ver preço para seu tipo de cabelo, escolher horário livre e confirmar agendamento |

# 3. Módulos do MVP

## 3.1 Módulo A — Site da Cliente (Frontend Público)

### A1. Cadastro e Login

- Cadastro via e-mail + senha (mínimo 8 caracteres, confirmação de e-mail opcional no MVP)

- Login com e-mail/senha — JWT com refresh token (sessão de 30 dias)

- Recuperação de senha via link no e-mail

- Login social (Google) — backlog pós-MVP

Campos obrigatórios no cadastro:

- Nome completo

- Telefone (WhatsApp preferencial)

- Tipo de cabelo: Liso | Ondulado | Cacheado | Crespo

- Tamanho do cabelo (ver seção A2)

- Serviços preferidos (multiselect — apenas para personalização, não obrigatório)

### A2. Seletor de Tipo e Tamanho do Cabelo

Interface de seleção visual com ícones ilustrativos (SVG). Seis opções de tamanho, organizadas em duas linhas de 3:

| Código | Tamanho | Referência visual |
| --- | --- | --- |
| P1 | Curto Pixie | Abaixo das orelhas |
| P2 | Curto Bob | Na linha da mandíbula |
| M1 | Médio Ombro | Na altura do ombro |
| M2 | Médio Longo | Entre ombro e meio das costas |
| G1 | Longo | Abaixo do meio das costas |
| G2 | Extra Longo | Na cintura ou abaixo |

A cliente pode alterar tamanho e tipo a qualquer momento: no perfil e também na tela de agendamento. A alteração reflete imediatamente nos preços exibidos.

### A3. Catálogo de Serviços

- Serviços configurados pela dona do salão no painel admin

- Cada serviço possui: nome, descrição, duração estimada, e tabela de preços por (tipo de cabelo × tamanho)

- Na tela de catálogo, o preço exibido é filtrado automaticamente pelo perfil salvo da cliente

- Valor é apenas expositório — NÃO há gateway de pagamento no MVP

- Badge 'Recomendado para você' baseado nos serviços preferidos do cadastro

- Campo 'Agendamento Personalizado' — para serviços sem preço fixo (consulta prévia)

### A4. Fluxo de Agendamento

Passo a passo da jornada de agendamento:

- Cliente seleciona o serviço no catálogo

- Escolhe o profissional (se o salão tiver mais de um)

- Visualiza calendário com dias disponíveis (dias sem disponibilidade aparecem desabilitados)

- Seleciona o horário — slots atualizam em tempo real (WebSocket ou polling de 10s)

- Confirma dados: serviço, profissional, data, hora e observações opcionais

- Agendamento criado — cliente recebe confirmação na tela e por WhatsApp/e-mail

Regra de concorrência: ao clicar em um horário, ele é reservado por 5 minutos (lock temporário). Se a cliente não confirmar nesse prazo, o slot é liberado.

### A5. Área da Cliente (Minha Conta)

- Próximos agendamentos (com opção de cancelar com até X horas de antecedência — configurável)

- Histórico de atendimentos anteriores

- Editar perfil: dados pessoais, tipo e tamanho do cabelo

- Notificações: ativar/desativar lembretes por WhatsApp e e-mail

## 3.2 Módulo B — Painel Administrativo (Dashboard da Dona do Salão)

### B1. Visão Geral (Dashboard)

- Cards de resumo: agendamentos hoje | esta semana | este mês

- Próximos 5 atendimentos do dia (com nome da cliente, serviço e horário)

- Alerta de agendamentos nas próximas 2 horas

- Receita estimada do dia/semana (baseada nos preços cadastrados — sem pagamento real)

### B2. Agenda / Calendário

- Visualização por dia, semana e mês

- Eventos coloridos por tipo de serviço

- Clique no agendamento: abre drawer com detalhes completos (cliente, serviço, tipo/tamanho cabelo, observações)

- Opções: marcar como concluído, cancelar, reagendar

- Bloqueio de horários: a dona pode bloquear períodos (feriado, folga, reunião)

### B3. Relatórios e Filtros

- Filtro por período, tipo de serviço, tipo de cabelo, tamanho do cabelo, profissional

- Tabela de agendamentos com exportação CSV

- Gráfico de barras: agendamentos por semana

- Gráfico de pizza: distribuição por tipo de serviço

- Ranking dos serviços mais agendados

- Taxa de cancelamento

### B4. Gestão de Clientes (CRM Básico)

- Lista de todas as clientes cadastradas

- Perfil da cliente: dados, tipo/tamanho cabelo, histórico de atendimentos, total gasto estimado

- Filtro por tipo de cabelo (útil para campanhas segmentadas)

- Exportar lista de clientes CSV

### B5. Configurações do Salão

- Nome, logo e cores do salão (personalização básica do site cliente)

- Horário de funcionamento por dia da semana

- Intervalo mínimo entre agendamentos (ex.: 15 min, 30 min, 1h)

- Antecedência mínima para cancelamento

- Cadastro de profissionais (nome, foto, especialidades)

- Cadastro de serviços: nome, duração, descrição, tabela de preços por perfil capilar

- Número de WhatsApp Business para notificações

## 3.3 Módulo C — Automações e Notificações

### C1. Notificações para a Dona do Salão (WhatsApp)

Disparadas via API do WhatsApp Business (ex.: Twilio, Z-API, Evolution API):

- Novo agendamento: 'Nova cliente agendou! Mariana Silva — Progressiva — Sex 14h'

- Cancelamento de agendamento

- Lembrete diário: resumo dos atendimentos do dia seguinte (ex.: enviado às 20h)

### C2. Notificações para a Cliente (WhatsApp + E-mail)

- Confirmação imediata após agendamento

- Lembrete 24h antes do atendimento

- Lembrete 2h antes do atendimento

- Mensagem pós-atendimento (agradecimento e avaliação — backlog)

### C3. Automação de Recompra (Diferencial Competitivo)

Regras configuráveis pela dona do salão:

- Associar um serviço a um intervalo de recorrência (ex.: Progressiva = 60 dias, Tintura = 45 dias)

- Após a conclusão do atendimento, o sistema agenda automaticamente um disparo de WhatsApp para a cliente no prazo configurado

- Mensagem padrão editável: 'Oi Mariana! Já faz 2 meses desde a sua progressiva. Que tal renovar? Agende agora: [link]'

- A dona pode pausar, editar ou cancelar qualquer automação ativa

- Relatório de automações: enviadas, clicadas (UTM), convertidas em agendamento

### C4. Chatbot de WhatsApp (Entrada de Novas Clientes)

Fluxo básico de chatbot via WhatsApp Business API:

- Cliente envia mensagem para o número do salão

- Bot responde com saudação e menu: 1) Agendar | 2) Ver preços | 3) Falar com atendente

- Opção 1: bot envia link personalizado do site de agendamento

- Opção 3: transfere para atendimento humano (a dona do salão assume a conversa)

- Integração via webhook com a plataforma — novos agendamentos pelo bot aparecem no painel

### C5. Opção de Agendamento Personalizado

Para clientes que não querem agendar de forma autônoma ou cujo serviço não tem preço fixo:

- Botão 'Agendamento Personalizado' no catálogo e no fluxo de agendamento

- Cliente preenche: serviço de interesse, observações e disponibilidade de horário

- Dona do salão recebe notificação e entra em contato para combinar os detalhes

- Ao confirmar, a dona cria o agendamento manualmente no painel

# 4. Arquitetura Técnica

## 4.1 Stack Tecnológico Recomendado

| Camada | Tecnologia Sugerida |
| --- | --- |
| Frontend (Cliente) | Next.js 14 (App Router) + TailwindCSS + shadcn/ui |
| Frontend (Admin) | Next.js 14 ou React + Vite (separado ou mesmo repo monorepo) |
| Backend / API | Node.js + NestJS (TypeScript) ou Next.js API Routes para MVP |
| Banco de Dados | PostgreSQL (gerenciado: Supabase ou Railway) |
| ORM | Prisma |
| Autenticação | NextAuth.js ou Supabase Auth (JWT + refresh token) |
| Tempo Real | Supabase Realtime ou Socket.io para slots de agenda |
| Storage (logos/fotos) | Supabase Storage ou Cloudflare R2 |
| WhatsApp API | Evolution API (self-hosted, gratuito) ou Z-API / Twilio (pago) |
| E-mail transacional | Resend ou SendGrid (plano gratuito para MVP) |
| Hospedagem | Vercel (frontend) + Railway ou Render (backend/banco) |
| CI/CD | GitHub Actions |

## 4.2 Modelo de Dados Simplificado (Entidades Principais)

As principais entidades do banco de dados:

| Entidade | Campos-chave | Relações |
| --- | --- | --- |
| Salon | id, name, slug, logo_url, working_hours, whatsapp_number, settings_json | 1:N com Services, Staff, Clients |
| Client | id, salon_id, name, phone, email, hair_type, hair_size, preferred_services | N:1 com Salon; 1:N com Appointments |
| Service | id, salon_id, name, description, duration_min, price_table_json, recurrence_days | N:1 com Salon; 1:N com Appointments |
| Staff | id, salon_id, name, photo_url, specialties[] | N:1 com Salon; 1:N com Appointments |
| Appointment | id, salon_id, client_id, service_id, staff_id, start_at, end_at, status, notes | N:1 Client, Service, Staff |
| BlockedSlot | id, salon_id, staff_id, start_at, end_at, reason | N:1 Salon, Staff |
| AutomationRule | id, salon_id, service_id, delay_days, message_template, active | N:1 Salon, Service |
| AutomationQueue | id, rule_id, client_id, appointment_id, scheduled_at, status | N:1 Rule, Client |

Nota: price_table_json armazena uma matriz de preços indexada por (hair_type × hair_size), permitindo flexibilidade sem colunas adicionais.

## 4.3 Segurança e Multi-tenancy

- Row Level Security (RLS) no banco: cada salão acessa apenas seus dados (salon_id em todas as tabelas)

- API: middleware valida que o token JWT pertence ao tenant correto

- Site da cliente: acessa apenas os dados do salão referente ao slug da URL

- Senhas: bcrypt com salt rounds 12

- Variáveis sensíveis: apenas em variáveis de ambiente (nunca no código)

- HTTPS obrigatório (Vercel + Railway fornecem por padrão)

# 5. Roadmap de Desenvolvimento — MVP

## 5.1 Cronograma de Sprints (Estimativa)

Equipe mínima sugerida: 1 desenvolvedor fullstack sênior + 1 designer UI/UX (meio período)

| Sprint | Duração | Entregáveis |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Setup | 1 semana | Repositório, CI/CD, banco de dados, autenticação, estrutura de multi-tenancy |
| Sprint 1 — Admin Básico | 2 semanas | CRUD de serviços, profissionais, horários. Configurações do salão |
| Sprint 2 — Site Cliente | 2 semanas | Cadastro/login, perfil capilar (seletor visual), catálogo de serviços |
| Sprint 3 — Agendamento | 2 semanas | Calendário com slots em tempo real, fluxo completo de agendamento, lock temporário |
| Sprint 4 — Notificações | 1 semana | WhatsApp (confirmação + notificação admin), e-mail transacional |
| Sprint 5 — Dashboard | 2 semanas | Calendário admin, relatórios, filtros, gestão de clientes |
| Sprint 6 — Automações | 2 semanas | Chatbot WhatsApp básico, automação de recompra, agendamento personalizado |
| Sprint 7 — QA & Launch | 1 semana | Testes de carga, revisão de segurança, documentação, onboarding piloto |

Total estimado: 13 semanas (~3 meses) para MVP completo com piloto.

## 5.2 Critérios de Aceite do MVP

Funcionalidades mínimas para lançamento comercial

• Cliente consegue se cadastrar, escolher perfil capilar e agendar um serviço em menos de 3 minutos

• Dois agendamentos simultâneos no mesmo horário são impossíveis

• Dona do salão recebe notificação no WhatsApp imediatamente após cada agendamento

• Painel admin exibe agenda semanal com todos os agendamentos

• Sistema de automação de recompra dispara mensagem no prazo configurado

• Plataforma suporta mínimo 5 salões simultâneos sem degradação de performance

# 6. Modelo de Negócio e Precificação SaaS

## 6.1 Planos Sugeridos

| Plano | Preço/mês | Incluso |
| --- | --- | --- |
| Starter | R$ 89 | 1 profissional, até 100 agendamentos/mês, notificações básicas, sem automação |
| Pro | R$ 179 | 3 profissionais, agendamentos ilimitados, automação de recompra, chatbot WhatsApp |
| Premium | R$ 299 | Profissionais ilimitados, relatórios avançados, suporte prioritário, múltiplas unidades (futuro) |

Estratégia de entrada: oferecer 30 dias grátis para os primeiros 50 salões (beta fechado). Ticket médio inicial esperado: R$ 150/mês.

## 6.2 Projeção de Receita Simplificada

| Mês | Salões ativos | MRR estimado |
| --- | --- | --- |
| Mês 3 (lançamento) | 10 | R$ 1.500 |
| Mês 6 | 50 | R$ 7.500 |
| Mês 12 | 150 | R$ 22.500 |
| Mês 18 | 400 | R$ 60.000 |

Custo mensal de infra estimado no mês 12: R$ 800 a R$ 1.500 (Vercel Pro + Railway + serviços de WhatsApp). Margem > 90% em escala.

# 7. Funcionalidades Pós-MVP Recomendadas

## 7.1 Automações Avançadas com IA

- Análise preditiva de no-show: alerta a dona quando uma cliente historicamente cancela em certos dias

- Sugestão automática de horário com base no histórico da cliente

- Chatbot com IA generativa para tirar dúvidas sobre serviços (ex.: 'Quanto tempo dura uma progressiva?')

- Análise de sentimento de avaliações pós-atendimento

## 7.2 Pagamentos Online

- Integração com Stripe ou MercadoPago para reserva com sinal (ex.: 30% no agendamento)

- Reduz no-show drasticamente

- Painel financeiro real com receita, comissões por profissional e projeção mensal

## 7.3 Fidelidade e Marketing

- Programa de pontos por agendamento (ex.: 10 atendimentos = 1 grátis)

- Cupons de desconto para clientes inativas há X dias

- Integração com Instagram: botão 'Agendar agora' na bio

- Email marketing segmentado por tipo de serviço (ex.: promoção só para quem faz escova)

## 7.4 Expansão de Produto

- App nativo iOS/Android para clientes (React Native)

- Módulo para clínicas de estética e nail designers (extensão vertical)

- Múltiplas unidades do mesmo salão

- Marketplace: vitrine de salões para clientes sem indicação prévia

- Avaliações e reviews pós-atendimento (visíveis no perfil público do salão)

# 8. Riscos e Mitigações

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Cliente prefere conversar antes de agendar | Botão de 'Agendamento Personalizado' e opção de falar com atendente no chatbot |
| Baixa adoção pelas clientes do salão | Onboarding guiado pela dona + QR code no salão + link na bio do Instagram |
| Concorrência de players maiores (Booksy) | Foco no nicho brasileiro de salões femininos com automação de recompra como diferencial |
| Mudanças na API do WhatsApp Business | Abstrair integrações em adapters — fácil troca de provider |
| No-show sem pagamento online | Automação de lembrete em 2 momentos + sistema de reputação da cliente |
| Churn de salões no primeiro mês | Trial de 30 dias + suporte de onboarding + tutorial em vídeo |

# 9. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| SaaS | Software as a Service — produto vendido como assinatura mensal, sem instalação |
| MVP | Minimum Viable Product — versão mínima viável para validar o mercado |
| Multi-tenancy | Um único sistema atendendo múltiplos salões com dados completamente isolados |
| RLS | Row Level Security — segurança por linha no banco de dados |
| MRR | Monthly Recurring Revenue — receita recorrente mensal |
| No-show | Cliente que agendou mas não compareceu ao atendimento |
| Lock temporário | Reserva de slot por 5 minutos enquanto cliente confirma o agendamento |
| Chatbot | Robô de atendimento automático no WhatsApp |
| Automação de recompra | Mensagem automática para lembrar a cliente de repetir um serviço periódico |
| Slot | Horário disponível para agendamento na agenda do salão |

GlowBook SaaS — Documento de Especificação Técnica MVP v1.0

Este documento é confidencial e destinado exclusivamente ao uso interno.